（様式第１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025.６

年　　　月　　　日

施　　工　　計　　画　　書

（小　規　模　工　事）

工　　事　　名

工 事 場 所

工 事 施 工 者

現 場 代 理 人

目　　　次

１　　現場組織表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		P２

２　　安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	P２

３　　緊急時の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	P２～４

４　　交通管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	　	P４

５　　主要材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	P５

６　　再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法・・・　	P５

７　　過積載防止対策等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　P６

１　現場組織表

現場事務所　　　　小諸市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡

| 現場代理人 |  | 夜間連絡先 ℡ |
| --- | --- | --- |
| 主任技術者 |  | 夜間連絡先 ℡ |

| 作業主任者 | 作業主任者 | 作業主任者 | 作業主任者 |
| --- | --- | --- | --- |
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |

（　）内に主任者の資格No.を記入。クレーンを使用する場合は玉掛作業受講者を記入のこと。

※資格者証の写しを添付すること。

２　安全管理

（１）　　工事現場における作業員の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するため、工事の安全に留意し、現場を管理し、労働災害の防止に努めるため、統括安全管理者を選任し、労働者に対する安全指導を徹底し、各人の責任体制の確立を図るとともに、作業規則の浸透に努め標準作業動作をする。

（２）　　公害、第三者に損害を与えないよう、社会的責任体制の確立を図る。

・現場内へは、一般者の立入りを禁止すると共に通学路の児童への安全を図るように注意し、立看板を設置する。

・現場内の整理整頓に努めると共に安全管理日誌による機械器具及び車両の点検、保安帽の着用等定期的に安全巡視員にパトロールさせる等安全管理に関する指導を徹底する。

（安全委員会の構成）

安全衛生管理者

| 下請業者名 | 安全衛生管理者 | 職 種 |
| --- | --- | --- |

（１）　　事故発生時における連絡系統は、３の（２）に定める緊急時の連絡系統図と同じとする。

３　緊急時の体制

（１）　　大雨、出水、強風等の異常気象で災害発生のおそれがある場合、次の組織構成で体制に入り必要に応じ現場内をパトロールし、警戒する。

なお、異常時に備え現場には土のう、工具、照明器具等を常備する。また、作業現場内において事故発生、またはそのおそれがある場合、作業時間内はただちに体制に入り現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動する。

（緊急時の体制）

| 災害対策部長 | 夜間休日連絡先 ℡ |
| --- | --- |

| 情報連絡係 | 対策係 | 庶務係 |
| --- | --- | --- |
| 夜間休日連絡先 ℡ | 夜間休日連絡先 ℡ | 夜間休日連絡先 ℡ |

情報連絡係・・情報収集、関係機関への連絡　　　　対策係・・巡回、応急対策の指揮　　　庶務係・・・避難誘導

- 作業現場内の事故発生時における連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法は次のとおりとする。

（緊急時の連絡系統図）

小諸警察署

℡　　110

病院

現場又は

現場代理人

℡

小諸消防署

℡　　119

小諸市役所

℡　0267-22-1700

小諸労働基準監督署

℡　0267-22-1760

請負者　本社

℡

下請会社

℡

４　　交通管理

道路交通関係法令及び長野県土木工事共通仕様書第１編　１－１－１－４５の交通安全に関する各項を厳守し現場安全管理者の指示のもとに事故の無いよう特に注意する。また、残土運搬、資材運搬の経路は図―１のとおりである。

なお、残土運搬中一般道路を通過するため一般通行を優先し支障のないよう十分注意し、誘導員と各種標識類を配置する。

図―１　位　置　図　等

別紙・・・

５　　主要資材一覧表

| 材 料 名 | 数量 | 単位 | 規 格 | 生産工場名 | 一括承認 | 承認必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

６　　建設副産物

- 建設副産物

| 名 称 | 数 量 | 運 搬 | 処理会社 |
| --- | --- | --- | --- |

- 運搬会社、処理会社の許可証を添付

- 運搬会社、処理会社との契約書の写しを添付

- 残土、不足土

| 残 土 | ㎥ | 委託先 - ㎥ - ㎥ |
| --- | --- | --- |
| 不 足 土 | ㎥ | 委託先 - ㎥ - ㎥ |

〇残土処分場の位置図を添付　　別紙・・・

- 再生資源利用（促進）計画書の提出又はCOBRISの登録

なお、工事完了後には実施書及びCDを提出する（監督員との協議の上、メール可）。

- マニュフェスト伝票については、常に整備、保管し、完了時には一覧表を提出し、検査時に原本を提示する。

７　　過積載防止対策等

ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について

（１）　　積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませない。

（２）　　過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しない。また、工事現場への出入りを禁止する。

（３）　　以上の事項を下請業者へも指導を徹底する。

○積込状況の管理（目視による計測）

※図等を用いて記載